Projekt Booksy

Specifikacija funkcionalnosti

Verzija: 1.0

31.03.2026.

| Verzija | Datum | Autor | Opis promjene |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 31.03.2026. | OICAR-Team 16 | Inicijalna verzija |

# 1. Uvod

Svrha aplikacije Booksy je pružiti jednostavnu i pouzdanu platformu za iznajmljivanje apartmana, koja gostima omogućuje pretraživanje i rezervaciju smještaja, a vlasnicima upravljanje vlastitim nekretninama. Aplikacija se sastoji od Android mobilne aplikacije, web admin sučelja, REST API backenda te relacijske baze podataka.

U ovoj aplikaciji prepoznajemo tri vrste korisnika: gosti (krajnji korisnici), vlasnici smještaja (owneri) i administratori sustava.

Projekt se radi za kolegij Oblikovanje i izrada cjelovitog aplikacijskog rješenja. Izvoditelj projekta je OICAR-Team 16, a članovi tima su: Hrvoje Kondža, Tomislav Dronjić, Leonardo Nardiello i Ivan Jerković.

# 2. Opseg projekta

Ovaj projekt se sastoji od:

- Android mobilne aplikacije (Kotlin)

- Web admin sučelja (HTML/CSS/JS + Spring Boot)

- REST API backenda (Java Spring Boot)

- Relacijske baze podataka (PostgreSQL — Railway)

# 3. Opis korisnika

## 3.1. Gost (krajnji korisnik)

Gost je primarni korisnik mobilne aplikacije. Koristi aplikaciju za pretraživanje dostupnih apartmana, pregled detalja smještaja, rezervaciju soba te pisanje recenzija nakon boravka. Gost se registrira putem email adrese i lozinke.

## 3.2. Vlasnik smještaja (Owner)

Vlasnik je korisnik koji putem web admin sučelja objavljuje i upravlja vlastitim smještajnim objektima. Vlasnik ne može odmah objaviti smještaj — zahtjev mora proći admin odobrenje kako bi se osigurala autentičnost oglasa.

## 3.3. Administrator

Administrator ima pristup svim funkcionalnostima sustava putem web sučelja. Odgovoran je za odobravanje novih smještajnih objekata, upravljanje korisnicima te nadzor cjelokupnog sustava.

# 4. Pojmovi

| Pojam | Definicija |
| --- | --- |
| Gost | Krajnji korisnik koji pretražuje i rezervira smještaj putem mobilne aplikacije |
| Vlasnik (Owner) | Korisnik koji objavljuje smještajne objekte i upravlja rezervacijama |
| Administrator | Korisnik s najvišim razinama pristupa koji odobrava objave i upravlja sustavom |
| Property | Smještajni objekt (apartman, kuća) koji vlasnik nudi za iznajmljivanje |
| Room | Soba ili jedinica unutar smještajnog objekta s vlastitom cijenom i kapacitetom |
| Rezervacija | Zahtjev gosta za boravak u određenoj sobi u odabranom terminu |
| User_Property | Zahtjev vlasnika za registraciju objekta koji čeka admin odobrenje |
| JWT | JSON Web Token — mehanizam za sigurnu autentifikaciju korisnika |
| FCM | Firebase Cloud Messaging — sustav za slanje push notifikacija |
| Railway | Cloud platforma za hosting PostgreSQL baze podataka |
| Naručitelj projekta | Profesori kolegija OICAR |
| Izvođač projekta | OICAR-Team 16 |

# 5. Ograde

Aplikacija Booksy osmišljena je kao platforma za iznajmljivanje apartmana namijenjena gostima i vlasnicima smještaja, uz nadzor administratora sustava. Postoji Android mobilna aplikacija i web admin sučelje; desktop aplikacija nije obuhvaćena ovim projektom.

Aplikacija ima određena ograničenja u pogledu funkcionalnosti:

- Plaćanje nije uključeno u MVP — gosti rezerviraju smještaj, ali plaćanje se odvija izvan aplikacije ili u kasnijoj fazi (Faza 2).

- Aplikacija ne uključuje integraciju s vanjskim sustavima za rezervacije (npr. Airbnb, Booking.com API).

- Aplikacija ne podržava višejezičnost u prvoj verziji — dostupna je samo na hrvatskom i engleskom jeziku.

- Geografsko pretraživanje je ograničeno na unos grada i države — napredna geolokacija nije uključena u MVP.

- Navedene funkcionalnosti nisu nužne za ispravan rad aplikacije, stoga smo odlučili najprije implementirati ključne funkcionalnosti.

# 6. Pretpostavke i ovisnosti

- Aplikacija zahtijeva stabilnu internetsku vezu za rad s API-jem i bazom podataka.

- Mobilna aplikacija razvijena je isključivo za Android platformu (Kotlin, Android Studio).

- Backend i web sučelje dijele isti Spring Boot projekt — backend servira i API endpointe i statične web datoteke.

- Baza podataka hostana je na Railway platformi i dostupna je svim članovima tima putem zajedničkog connection stringa.

- Aplikacija će se razvijati korištenjem agilne metodologije u 6 dvotjednih sprintova.

- Naručitelji projekta, odnosno profesori kolegija OICAR, trebaju odobriti ideju i popis funkcionalnosti. Ukoliko smatraju neku funkcionalnost suvišnom ili nedostajućom, plan će se prilagoditi uz moguća odstupanja u predviđenim datumima isporuke.

# 7. Popis zahtjeva

Cjelokupni projekt možemo razdijeliti na 4 cjeline: Android mobilna aplikacija, web admin sučelje, backend i baza podataka.

## 7.1. Android mobilna aplikacija

Mobilna aplikacija, namijenjena Android uređajima i napisana u Kotlin programskom jeziku, korisniku nudi sljedeće funkcionalnosti:

- Registracija — m1

- Prijava u sustav — m2

- Pretraga apartmana po lokaciji, datumima i broju gostiju — m3

- Pregled detalja smještaja (slike, opis, ameniteti, cijena po noći) — m4

- Rezervacija sobe s odabirom datuma — m5

- Pregled vlastitih rezervacija — m6

- Otkazivanje rezervacije — m7

- Pisanje recenzije i ocjene nakon boravka — m8

- Pregled recenzija po smještajnom objektu — m9

- Primanje push notifikacija (potvrda, podsjetnik, otkazivanje) — m10

- Uređivanje korisničkog profila — m11

## 7.2. Web admin sučelje

Web aplikacija, namijenjena vlasnicima i administratorima, nudi sljedeće funkcionalnosti:

- Registracija vlasnika — w1

- Prijava u sustav — w2

- Dodavanje novog smještajnog objekta (zahtjev ide na admin odobrenje) — w3

- Uređivanje i brisanje vlastitih objekata — w4

- Upravljanje kalendarom dostupnosti i cijenama soba — w5

- Pregled i upravljanje rezervacijama (potvrda, otkazivanje) — w6

- Pregled statistike i analitike (prihodi, popunjenost) — w7

- Admin: pregled i odobravanje/odbijanje zahtjeva vlasnika — w8

- Admin: upravljanje korisnicima (blokiranje, promjena uloge) — w9

## 7.3. Backend (REST API)

Backend sustav napisan u Java Spring Boot frameworku nudi sljedeće funkcionalnosti:

- JWT autentifikacija i autorizacija korisnika po ulogama (GUEST, OWNER, ADMIN)

- CRUD operacije nad svim entitetima baze podataka

- Validacija zahtjeva vlasnika za registraciju objekta

- Slanje push notifikacija putem Firebase Cloud Messaging (FCM)

- Automatska dokumentacija API endpointa putem Swagger / OpenAPI

- Kontejnerizacija aplikacije putem Dockera

## 7.4. Baza podataka

Baza podataka je relacijska, PostgreSQL, hostana na Railway platformi. Sadrži sljedeće entitete:

- User — korisnici sustava (gost, vlasnik, admin)

- Property — smještajni objekt

- User_Property — zahtjev vlasnika za registraciju objekta (sčeka admin odobrenje)

- Room — soba unutar objekta s dostupnošću i cijenom

- Reservation — rezervacija s datumima i statusom

- Review — recenzija vezana uz rezervaciju

# 8. Korisničke priče

## 8.1. Korisnička priča gosta

Kao gost, želim se moći registrirati i prijaviti u mobilnu aplikaciju kako bih mogao pretraživati dostupne apartmane. Želim pretraživati smještaj po gradu, datumima i broju osoba te pregledavati detalje svakog objekta, uključujući slike, opis, amenitete i cijenu po noći.

Želim moći rezervirati sobu odabirom željenih datuma i primiti potvrdu rezervacije putem push notifikacije. Takoer želim imati uvid u sve svoje rezervacije i mogućnost otkazivanja. Nakon boravka, želim ostaviti recenziju i ocjenu kako bih pomogao drugim gostima.

## 8.2. Korisnička priča vlasnika

Kao vlasnik smještajnog objekta, želim se moći registrirati i prijaviti na web admin sučelje te podnijeti zahtjev za registraciju svog objekta. Razumijem da će moj zahtjev proći provjeru administratora kako bi se osigurala autentičnost oglasa.

Nakon odobrenja, želim moći dodavati sobe s cijenama i dostupnošću, upravljati kalendarom te pregledavati i potvrivati rezervacije gostiju. Takoer želim imati uvid u statistiku prihoda i popunjenosti svojih objekata.

## 8.3. Korisnička priča administratora

Kao administrator, želim imati pregled svih zahtjeva vlasnika za registraciju smještajnih objekata te mogućnost odobravanja ili odbijanja istih. Želim moći upravljati svim korisnicima sustava, uključujući blokiranje korisnika i promjenu uloga.

Želim imati potpuni uvid u sve rezervacije i recenzije unutar sustava kako bih mogao osigurati kvalitetu i sigurnost platforme.

# 9. Zahtjevi vezani za funkcionalnost

## 9.1. Registracija i prijava

- Gosti i vlasnici moraju se moći registrirati pomoću email adrese i lozinke.

- Korisnici se moraju moći prijaviti u sustav pomoću registrirane email adrese i lozinke.

- Autentifikacija se vrši putem JWT tokena koji se prilaže uz svaki zahtjev prema API-ju.

- Svaki korisnik ima definiranu ulogu (GUEST, OWNER, ADMIN) koja određuje razinu pristupa.

## 9.2. Upravljanje smještajem

- Vlasnik mora moći podnijeti zahtjev za registraciju smještajnog objekta s osnovnim podacima (naziv, adresa, grad, država).

- Administrator mora moći odobriti ili odbiti zahtjev vlasnika — tek nakon odobrenja objekt postaje vidljiv gostima.

- Vlasnik mora moći dodavati sobe unutar objekta s kapacitetom, cijenom i dostupnošću.

- Vlasnik mora moći uređivati i brisati vlastite objekte i sobe.

## 9.3. Pretraga i rezervacija

- Gosti moraju moći pretraživati smještaj po gradu, datumima i broju gostiju.

- Gosti moraju moći pregledavati detalje objekta uključujući slike, opis, amenitete i cijenu.

- Gosti moraju moći rezervirati sobu odabirom željenih datuma.

- Sustav mora onemogućiti rezervaciju sobe koja je već rezervirana u traženom terminu.

- Gosti moraju moći pregledavati i otkazivati vlastite rezervacije.

## 9.4. Recenzije

- Gost može napisati recenziju samo za rezervaciju koju je ostvario.

- Svaka rezervacija može imati točno jednu recenziju.

- Ocjena mora biti cijeli broj od 1 do 5.

## 9.5. Notifikacije

- Gost mora primiti push notifikaciju pri potvrdi rezervacije.

- Gost mora primiti push notifikaciju kao podsjetnik pred dolazak.

- Gost mora primiti push notifikaciju u slučaju otkazivanja rezervacije.

- Notifikacije se šalju putem Firebase Cloud Messaging (FCM) servisa.

# 10. Nefunkcionalni zahtjevi

- Upotrebljivost: aplikacija mora biti jednostavna za korištenje, s jasnim i dosljednim dizajnom. Mobilna aplikacija mora biti optimizirana za Android uređaje različitih veličina zaslona.

- Performanse: API mora odgovoriti na upit u manje od 2 sekunde u normalnim uvjetima rada. Mobilna aplikacija mora se učitati unutar 3 sekunde.

- Sigurnost: lozinke korisnika moraju biti hashirane u bazi podataka (BCrypt). Sva komunikacija između klijenta i servera mora biti putem HTTPS protokola. JWT token mora imati ograničeno vrijeme važnosti.

- Pouzdanost: baza podataka hostana na Railway platformi mora biti dostupna svim članovima tima u svakom trenutku razvojnog procesa.

- Skalabilnost: arhitektura sustava mora biti dovoljno modularna da podrži buduće proširenje funkcionalnosti (npr. integracija plaćanja u Fazi 2).

- Održavost: kod mora biti dokumentiran, a API endpointi opisani putem Swagger dokumentacije. Projekt mora biti verzioniran na GitHubu uz korištenje branching strategije.

- Kompatibilnost: mobilna aplikacija mora raditi na Android uređajima s minimalnom verzijom Android 8.0 (API level 26). Web sučelje mora biti kompatibilno s modernim preglednicima (Chrome, Firefox, Edge).

- Plaćanje (Faza 2): sustav mora biti arhitekturalno pripremljen za integraciju platnog portala (npr. Stripe) u kasnijoj fazi, bez potrebe za većim preinakama postojeće arhitekture.

# 11. Rizici

- Vremenski pritisak: razvoj mobilne aplikacije, web sučelja i backenda paralelno u okviru kolegija može rezultirati kašnjenjima ako dođe do tehničkih problema.

- Tehnička slوženost: integracija JWT autentifikacije, FCM notifikacija i Railway baze podataka zahtijeva pažljivo planiranje i može biti izazovna za tim bez prethodnog iskustva s ovim tehnologijama.

- Dostupnost infrastrukture: Railway besplatni plan ima ograničenja (sati rada, veličina baze) koja mogu utjecati na razvoj u kasnijim sprintovima.

- Komunikacija u timu: rad na više komponenti istovremeno zahtijeva dobro definiran API ugovor kako Android i web tim ne bi ovisili o nedovršenom backendu.

- Opseg projekta: dodavanje novih funkcionalnosti tijekom razvoja (scope creep) može ugroziti isporuku planiranih funkcionalnosti u roku.